1. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych, np. do 10 % wynagrodzenia? W doktrynie powszechny jest pogląd, że kara umowna - jako surogat odszkodowania - nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem dłużnika. Ustalenie przez Zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich naliczania należy uznać za naruszenie art. 3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

**Odpowiedź**

**Sugerowanego zapisu Zamawiający nie zamierza wprowadzić do treści umowy.**

**29 listopada 2013 r Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie CSK 124/13, dotyczącej przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowane.**

**W wyroku tym Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie przez dostawcę umowy w postaci uchybienia terminowości spełnienia świadczenia niepieniężnego w wysokości znacznie przewyższającej wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez tegoż dostawcę od umowy, może być potraktowane jako żądanie zapłaty kary umownej rażąco wygórowanej.**

**W praktyce okazuje się, że wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umowy, jakich żądać może zamawiający, pomimo tego, że nie jest wprost ograniczona w treści umowy, to jednak podlega ona ograniczeniu. Ograniczenie to jest bowiem pochodną wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy. Sąd Najwyższy nie wskazuje, jaka proporcja jego zdaniem jest akceptowalna, gdyż ocena taka musi być dokonywana indywidualnie w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że dwuletni okres rękojmi za wady przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od daty protokolarnego odbioru końcowego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza, że dwuletni okres rękojmi za wady przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od daty protokolarnego odbioru końcowego**

1. Zwracamy się o modyfikację treści SIWZ oraz §13 ust. 3 umowy w ten sposób, by wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy było w wysokości 30% przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń **z tytułu rękojmi za wady oraz było zwracane po upływie okresu rękojmi.** Prośba o modyfikację jest motywowana postanowieniami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (brak odniesienia do gwarancji jakości).

**Odpowiedź**

**Zamawiający wprowadził modyfikację w SIWZ oraz we wzorze umowy. Aktualne pliki niżej do pobrania.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia ulic na czas prowadzenia robót budowlanych — z możliwością dojazdu do posesji?

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość na czas prowadzenia robót budowlanych.**

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy materiały z rozbiórki takie jak destrukt, krawężnik, obrzeże, kostka przechodzi na własność Wykonawcy? Przedmiar robót zawiera informację, że w/w materiały zostaną odwiezione zgodnie z zapisami umowy, natomiast umowa nie precyzuje w jaki sposób należy zagospodarować materiały z rozbiórki.

**Odpowiedź**

**Nie. Materiały z rozbiórki nie przechodzą na własność Wykonawcy.**

1. Jakie oznakowanie poziome należy wykonać: cienko - czy grubowarstwowe?

**Odpowiedź**

**Poziome oznakowanie należy wykonać grubowarstwowe.**

1. Prosimy o wskazanie jaką ilość odwodnienia liniowego klasy B-125kN należy przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar robót obejmuje jedynie odwodnienie pochodnikowe, a brak jest informacji o odwodnieniu liniowym?

**Odpowiedź**

Uzupełniona wersja przedmiaru i kosztorysu ofertowego oznaczoną jako V-2 znajduje się niżej do pobrania. Dodano pozycję 3.12 - odwodnienie liniowe poprawiono pozycję 6.10 dot hydrantu poprawiono opis w pozycji 1.1 Roboty przygotowawcze dołączono SST 03.20.01 odwodnienie liniowe

1. Czy oznakowanie pionowe znajdujące się w projekcie, a nie uwzględnione w przedmiarze robót (np. B-2, B-36) należy uwzględnić w wycenie jako oznakowanie przeznaczone do wymiany?

**Odpowiedź**

**Nie.**

1. Na czym ma polegać przestawienie hydrantów kolidujących z chodnikiem (poz. 6. 10 przedmiaru), czy wiąże się to z całkowitą wymianą hydrantów? Jeżeli tak proszę podać jakich materiałów należy użyć?

**Odpowiedź**

**Tak. Wiąże się to z całkowitą wymianą hydrantów z takich samych materiałów jak istniejące.**

1. Czy wszystkie pokrywy z kanalizacji sanitarnej mają być wymienione, czy tylko te wskazujące na duże zużycie?

**Odpowiedź**

**Tak. Wszystkie pokrywy z kanalizacji sanitarnej mają być wymienione.**