ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1

tel. (041) 35-29-085 fax. 35-29-085 w 232

skalbmierz.eobip.pl

# SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.  (poniżej 5.150.000 euro)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn.zm.)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz  art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Znak postępowania: ZPP.341/08/2009

na realizację zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

/-/ Michał Markiewicz

Zatwierdzono do użytku :  .... 27.08.2009r. ...........................................................

( data, podpis i pieczątka zatwierdzającego)

Numer sprawy: ZPP.341/08/2009

Nazwa zamówienia publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

GMINA SKALBMIERZ

Ul. T. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

www.skalbmierz.eobip.pl

od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 15.15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.  (poniżej 5.150.000 euro)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1  oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn.zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z przyjętym podziałem przedmiotu zamówienia tj.

Zad. 1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II

Zad. 2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Skalbmierz: Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

Zad. 3.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożejowice, Skalbmierz: ul. W. Witosa – etap II, ul. 5-go Sierpnia i Kępa

3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu

CPV 45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

W miejscowości Topola:

1. obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne fi 250mm

3. rurociągi grawitacyjne fi 200mm

4. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

5. rury ochronne arot-rozkop

6. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

7 studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

8.montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

9.oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

10.próba szczelności sieci kanalizacyjnej

11.inwentaryzacja powykonawcza

12.zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Sielec Kolonia:

1.obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne  fi 200

3. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

4. rurociągi tłoczne

5. przepompownia ścieków  szt.4

6. zasilanie energetyczne przepompowni ścieków

7. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

8. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

9. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

10. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

11. próba szczelności sieci kanalizacyjnej

12. inwentaryzacja powykonawcza

13. zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Drożejowice:

1 obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne  fi 200

3. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

4. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

5. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

6. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

7. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

8. próba szczelności sieci kanalizacyjnej

9. inwentaryzacja powykonawcza

10. zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Skalbmierz ul. W. Witosa – etap II

1. obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne  fi 250

3. rurociągi grawitacyjne  fi 200

4. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

5. przewiert pod dnem rzeki

6. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

7. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

8. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

9. przepompownie ścieków

10. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

11. próba szczelności sieci kanalizacyjnej

12. inwentaryzacja powykonawcza

13. zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Skalbmierz: Plac M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

1. prace przygotowawcze i organizacyjne

2. rozebranie nawierzchni drogowej

3. rozebranie chodnika i krawężników

4. roboty ziemne - wykopy

5. odwodnienie wykopów

6. umocnienie wykopów

7. wymiana gruntu jezdnia i chodnik

8. montaż kolektora PVC fi200

9. montaż kolektora PVC fi 160

10. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

11. montaż elementów studni rewizyjnych

12. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

13. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

14. próba szczelności

15. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

16. odtworzenie nawierzchni drogowej

17. odtworzenie chodnika i krawężników

18. inwentaryzacja powykonawcza

W miejscowości Skalbmierz: ul. Kępa i 5–go Sierpnia

1. prace przygotowawcze i organizacyjne

2. rozebranie nawierzchni drogowej

3. rozebranie chodnika i krawężników

4. roboty ziemne - wykopy

5. odwodnienie wykopów

6. umocnienie wykopów

7. wymiana gruntu jezdnia i chodnik

8. montaż kolektora PVC fi200

9. montaż kolektora PVC fi 160

10. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

11. montaż elementów studni rewizyjnych

12. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

13. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

14. próba szczelności

15. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

16. odtworzenie nawierzchni drogowej

17.odtworzenie chodnika i krawężników

18. inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, zwanej dalej SIWZ.

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i w przypadku rozbieżności tego dokumentu z dokumentacją projektową pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa.

UWAGA!

Dokumentacja projektowa – miejscowość Skalbmierz ul. W. Witosa obejmuje część zrealizowanego już odcinka (etap I), tj. odcinek od włączenia do studni betonowej Nr 4 – skrzyżowanie z ul. 5-go Sierpnia, który nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Zadania należy wykonać w oparciu o:

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary robót,

- Polskie Normy,

- Przepisy Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

- Zasady wiedzy technicznej.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

- organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

IV. Termin wykonania zamówienia poszczególnych części.

| ## Zad. | ## Części i etapy realizacji Projektu | Przewidywane rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Topola Kanał A st. bet. Ø 1000 nr 2 do włączenia do sieci istniejącej Kanał C st. PP-b Ø 315 nr 12 do włączenia do sieci istniejącej Kanał D st. bet. Ø 1000 nr 16 do st. bet. Ø 1000 nr 6 Kanał F st. PP-b Ø 200 nr 12 do st. bet. Ø 1000 nr 6 Kanał E st. PP-b Ø 200 nr 11 do st. bet. Ø 1000 nr 6 wraz z przejściem przez rzekę Nidzicę (działka ewid. nr 652) R.O.PE Ø 315-11 do st. bet. Ø 1000 nr 4 Kanał L | 19.10.2009r. | 20.05.2010 |
|  | Topola – pozostała część projektowa | według ustaleń w umowie | 20.11.2010 |
| 2. | Sielec Kolonia Odcinek Sielec Kolonia-Sielec Biskupi Kanał A od st. bet. Ø 1000 nr 9 do włączenia do istniejącej sieci Kanał B Kanał C Skalbmierz Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna | 19.10.2009r. | 20.03.2010 |
|  | Sielec Kolonia – pozostała część projektowa | według ustaleń w umowie | 20.11.2010 |
| 3. | Drożejowice Skalbmierz ul. W.Witosa – etap II Skalbmierz ul. 5-go Sierpnia i Kępa | według ustaleń w umowie | 20.07.2011 |

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1	Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2	Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3	Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4	Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

3)  Wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a wartość każdej z robót nie mniejsza niż 2 mln. zł. brutto. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie)

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj. imię i nazwisko osoby/osób, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy: wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika budowy) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, oraz imię i nazwisko osoby która będzie pełnić funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika robót) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .

W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby/osób, którą/mi będzie dysponował zamawiający wymaga pisemnego zobowiązania innych podmiotów  do udostępnienia w/w.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), załącznik nr 5

5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 2.000.000 zł.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.)

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisane (każdy dokument) przez wykonawcę i tłumacza przysięgłego.

VII. Inne wymagane dokumenty.

- wypełniony  formularz OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

- uproszczony kosztorys ofertowy –  w ujęciu kosztów zaproponowanym przez Zamawiającego (z podziałem na poszczególne przedmiary)

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Adres: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz, ul.T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

faksem: 041/ 35 29 085 w. 232.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

imię i nazwisko	Jolanta Kądziela

tel.	041/ 35 29 085 w. 220

fax. 	041/ 35 29 085 w. 232

w sprawach związanych z procedurą zamówień publicznych:

imię i nazwisko	Radca Prawny: Ryszard Kałat

tel.	041/ 35 29 085 w. 215

fax. 	041/ 35 29 085 w. 232

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz: od poniedziałku do piątku

w godz. 7.15 do 15.15

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ. Jeżeli opisana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIX. Wymagania dotyczące wadium

- Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium dla każdego zadania osobno przed upływem terminu składania ofert  w wysokości :

Zadanie 1.  –  35 000 zł

Zadanie 2.  –  35 000 zł

Zadanie 3.  –  55 000 zł

- Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6  Ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w gotówce, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem

“Budowa kanalizacji sanitarnej”: ZPP.341/08/2009” wadium - nr zadania: …

na następujące konto:

# BS  Proszowice  O/Skalbmierz

# Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006

4.	W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądze, oryginał zabezpieczenia należy przedłożyć w ofercie.

5.	 Zwrot (względnie utrata) wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 	Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Termin związania ofertą

1). Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

2). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwo nie jest wymagane pod warunkiem uregulowania wspólnego działania w umowie spółki załączonej do oferty, a oferta jest podpisana przez osoby wskazane w umowie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

GMINA SKALBMIERZ

ul. T. Kościuszki 1

Kod 28-530 Skalbmierz

Pokój nr 8

do dnia 30-09-2009r. do godz. 9.00

2. Oznakowane oferty następujące:

“Budowa kanalizacji sanitarnej”: ZPP.341/08/2009” wadium - nr zadania: … Nie otwierać przed: 30.09.2009r. godz. 10.00"

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

4. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1

Kod 28-530 Skalbmierz

sala konferencyjna/poddasze

dnia 30-09-2009r. o godz. 10:00

5. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy

którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ryczałtowa oferty, zwana dalej „ceną” wynika z kosztorysu wykonawcy sporządzonego na bazie dokumentacji projektowej i załączonych opisów i przedmiarów robót z podaniem jednostkowych parametrów kosztowych (cenowych). Kosztorysy powinny być sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej i dołączone do oferty. Kosztorysy ze względu na przyjęty model wynagrodzenia ryczałtowego mają charakter informacyjny i pomocniczy.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV. Kryteria oceny oferty

Kryterium „cena” – przy ocenie oferty będzie brana pod uwagę cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmująca pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej i innych warunkach przedstawionych w SIWZ.

Cena oferty = 100%.

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru matematycznego:

(Cn/C.of.b.x100)x100% = ilość punktów

Cn – najmniejsza cena spośród ofert nie odrzuconych

C.of.b. – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

#418

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców

podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną w kryterium oceny ofert,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pismem.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości:

10 % ceny ofertowej (brutto) przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest dla każdego z zadań osobno

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: sposób przekazania

na konto zamawiającego BS PROSZOWICE   O/ SKALBMIERZ

NR R-KU BANKOWEGO

32 8597 0001 0030 0300 0358 0006

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

dopuszcza się również:

6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

2. Ustala się, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu w jego skład wchodzą dwa odrębne zabezpieczenia. Pierwsze zabezpieczenie w wysokości 100% kwoty określonej w pkt 1 gwarantujące zgodnie z umową wykonanie robót i obejmujące okres dłuższy o 30 dni od umownego terminu wykonania umowy i drugie zabezpieczenie służące zabezpieczeniu roszczeń z tytułu gwarancji za wady wynoszące 30% wysokości zabezpieczenia określonego w pkt 1 obejmujące okres jeszcze 15 dni licząc od następnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia obowiązywania okresu gwarancji.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki VAT),

b) zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy,

d) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana osób upoważnionych  do dokonywania czynności, zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych

4. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod warunkiem nieważności w formie aneksu do umowy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze zawarte w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198).

XVIX. Opis części zamówienia

Zad. 1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Topola – etap II

Zad. 2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Skalbmierz: Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

Zad. 3.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Drożejowice, Skalbmierz: ul. W. Witosa – etap II, ul. 5-go Sierpnia i Kępa

XX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.

XXII. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.skalbmierz.eobip.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 4 SIWZ.

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. formularz ofertowy

2. oświadczenia wykonawcy

3.  wykaz wykonanych robót budowlanych

4. informacja o podwykonawcach

5. wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

6. projekt umowy

7. projekty, przedmiary robót (wersja elektroniczna)

9.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (wersja elektroniczna)

U M O W A Nr BID/... /09

Zawarta w dniu ...................... 2009 roku w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Barbary Basiak

a..................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa, ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na:

Zad. 1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Topola – etap II

Zad. 2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Skalbmierz: Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

Zad. 3.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Drożejowice, Skalbmierz: ul. W. Witosa – etap II, ul. 5-go Sierpnia i Kępa

/do umowy zostanie wpisane zadanie w zależności od wyniku postępowania przetargowego/

Szczegółowy zakres robót - według dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 3.

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1. Termin rozpoczęcia robót rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu

robót Wykonawcy.

2. Jako datę rozpoczęcia robót

dla zad. 1. ustalono dzień …………

dla zad. 2. ustalono dzień ………..

dla zad. 3 ustalono dzień: ……………

3. Z dniem przekazania terenu robót Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

4. Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram rzeczowy realizacji zadań:

| ## Zad. | ## Części i etapy realizacji Projektu | Zakończenie realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topola Kanał A st. bet. Ø 1000 nr 2 do włączenia do sieci istniejącej Kanał C st. PP-b Ø 315 nr 12 do włączenia do sieci istniejącej Kanał D st. bet. Ø 1000 nr 16 do st. bet. Ø 1000 nr 6 Kanał F st. PP-b Ø 200 nr 12 do st. bet. Ø 1000 nr 6 Kanał E st. PP-b Ø 200 nr 11 do st. bet. Ø 1000 nr 6 wraz z przejściem przez rzekę Nidzicę (działka ewid. nr 652) R.O.PE Ø 315-11 do st. bet. Ø 1000 nr 4 Kanał L | 20.05.2010 |
|  | Topola – pozostała część projektowa | 20.11.2010 |
| 2. | Sielec Kolonia Odcinek Sielec Kolonia-Sielec Biskupi Kanał A od st. bet. Ø 1000 nr 9 do włączenia do istniejącej sieci Kanał B Kanał C Skalbmierz Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna | 20.03.2010 |
|  | Sielec Kolonia – pozostała część projektowa | 20.11.2010 |
| 3. | Drożejowice Skalbmierz ul. W.Witosa – etap II Skalbmierz ul. 5-go Sierpnia i Kępa | 20.07.2011 |

/do umowy zostanie wpisane zadanie w zależności od wyniku postępowania przetargowego/

§ 4.

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

………………………..........................................

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

……………………….. ........................................

3. Przedstawiciel Inwestora: …………………………………………………

§ 5.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

Zad. 1

Wartość brutto: ............................. zł słownie:.......................................................................................................

Wartość netto: ……………………  zł.

Słownie: ……………………………………………………………………..

Zad. 2

Wartość brutto:............................. zł słownie:.......................................................................................................

Wartość netto: ..…………………  zł.

Słownie: ……………………………………………………………………..

Zad. 3

Wartość brutto :.............................. zł słownie:.......................................................................................................

Wartość netto: ….…………………  zł.

Słownie: ……………………………………………………………………..

/do umowy zostanie wpisane zadanie w zależności od wyniku postępowania przetargowego/

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

  - na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

  - w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

  - W przypadku, gdy określone w ust. 2 pkt 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym  z ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu przewidywanego odbioru częściowego (w przypadku Topoli i Sielca Kolonii) oraz końcowego każdego z etapów.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem kompletności, posiadanych wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarem robót.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych, które zainstaluje na placu budowy.

- Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w ofercie zaopatrzy w potrzebne media plac budowy stosownie do potrzeb oraz będzie ponosił ich koszty w okresie realizacji robót.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) w wersji elektronicznej i pisemnej.

- Wykonawca przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe polisy.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą.

§ 11.

1.Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą, płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatność dokonana zostanie na nr konta wskazany w fakturze.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe – zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań.

2. Faktura ma być wystawiona na Gminę Skalbmierz NIP: 605-00-20-060.

3. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, to o tyle ile zapłaci podwykonawcy może pomniejszyć zapłatę Wykonawcy z niniejszej umowy.

§ 12.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  wykonania robót określonych w umowie lub projekcie będzie oznaczał wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie różnił się on od zakresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca wskazany przez Wykonawcę nie może zawierać dalszych umów z podwykonawcami.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda Zamawiającego i Wykonawcy .

§ 13.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

4. W okresie gwarancji zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

5. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie nieumożliwiają  użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

6. Jeśli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 14.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (netto) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 15.

1.Wykonawca wniósł .................... zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................................................................

3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 16.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa Zamówień Publicznych. Wykonanie robót dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta odrębna umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 17.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 18.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) w związku z art. 509 §1 i art. 514 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyłącza się zbywalność wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 19.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  "Formularz ofertowy"

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

ZPP.341/08/2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drozejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

Na podstawie warunków zamówienia oraz obejrzenia terenu prac projektowych podejmujemy się wykonania  zakresu prac zgodnie z dobrą praktyka budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, będących przedmiotem przetargu za wskazaną poniżej cenę:

Zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Topola – etap II

cena ryczałtowa:

- kwota brutto złotych:..............................................

(słownie:.............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:..............................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzenia robót, usunięcie i wywóz zbędnych materiałów itp.

Do niniejszego załącznika należy dołączyć kosztorysy ofertowe.

Zad. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Skalbmierz: Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

cena ryczałtowa:

- kwota brutto złotych:..............................................

(słownie:.............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:..............................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzenia robót, usunięcie i wywóz zbędnych materiałów itp.

Do niniejszego załącznika należy dołączyć kosztorysy ofertowe.

Zad. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Drożejowice, Skalbmierz: ul. W. Witosa – etap II, ul. 5-go Sierpnia i Kępa

cena ryczałtowa:

- kwota brutto złotych:..............................................

(słownie:.............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł

(słownie:..............................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzenia robót, usunięcie i wywóz zbędnych materiałów itp.

Do niniejszego załącznika należy dołączyć kosztorysy ofertowe.

UWAGA! w przypadku jeżeli Wykonawca nie przystępuje do danego zadania – w wykropkowanych miejscach należy dokonać zapisu „nie dotyczy”

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

- uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w razie utrzymania się przy  przetargu, podpisać umowę;

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie;

- obejrzeliśmy teren na którym prowadzone będą prace budowlane.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

ZAŁĄCZNIK nr 2 -  "Oświadczenia wykonawcy"

|  | strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

ZPP.341/09/2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

Oświadczenia wykonawcy

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczamy, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

Przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*

3.	Znajdujmy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 3 - “Wykaz wykonanych robót budowlanych”

|  | strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

ZPP.341/09/2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

Wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a wartość każdej z robót nie mniejsza niż 2 mln. zł. brutto zł.

| Lp. | Nazwa i adres klienta | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce | Całkowita wartość zamówienia /brutto/ | Rozpoczęcie | Ukończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością.

ZAŁĄCZNIK nr 4 - “Informacja o podwykonawcach”

|  | strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

ZPP.341/09/2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

Informacja o podwykonawcach

Wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, chyba, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. W takim wypadku dokonuje adnotacji na niniejszym załączniku.

| Część robót | Wartość podzlecenia |
| --- | --- |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

ZAŁĄCZNIK nr 5 - “Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia”

|  | strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć oferenta) | z ogólnej liczby stron |  |  |

ZPP.341/09/2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

- DEKLAROWANY PRZEZ OFERENTA PRACOWNIK/PRACOWNICY DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA  BUDOWY/ROBÓT

| NR | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | WYKSZTAŁCENIE | PRAKTYKA W LATACH |  | RODZAJ UPRAWNIEŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OGÓŁEM | W FIRMIE OFERENTA |  |

Uwaga: Należy dołączyć kopię zaświadczenia wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby (kierownika robót) na listę członków właściwej izby oraz  ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W przypadku nie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do niniejszej oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................